产品智能检测 Agent 平台

统一开发文档

Unified Development Specification · v1.1.0

整合 SDD-001 / SYS-002 / BAD-003 / FED-004 / GOV-005 / CHG-006

| 文档编号 | PIAP-DEV-007 | 版本 | v1.1.0（Unified Edition） |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 产品智能检测 Agent 平台统一开发文档 | 发布日期 | 2026-03-23 |
| 适用对象 | 架构师 / 后端 / 前端 / DBA / LLMOps / QA / SRE | 密级 | 内部使用 |
| 整合来源 | SDD-001 / SYS-002 / BAD-003 / FED-004 / GOV-005 / CHG-006 | 效力说明 | 本文件为 v1.1 主实施基线，优先于分散原文档 |

执行摘要

本文件将六份分散文档与治理变更集收敛为一套可直接实施的 v1.1 主基线。统一后的核心结论是：主存储统一为 MySQL；实时链路统一以 SSE 为准；权限模型统一为 7 个控制台角色 + 1 个服务主体；治理层从“可观测”升级为“可控制”，必须覆盖模型发布、灰度回滚、预算熔断、Langfuse 追踪与反馈闭环。

产品智能检测 Agent 平台项目组  ·  内部使用  ·  2026-03-23

# 目录

为避免 Word 域更新差异，本版采用静态目录；后续若转为正式版模板，可替换为自动目录字段。

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 文档定位与统一原则 |
| 2 | 项目目标与业务范围 |
| 3 | 统一决策（冲突消解与新增约束） |
| 4 | 角色与权限模型 |
| 5 | 系统总体架构 |
| 6 | 后端工程架构 |
| 7 | 前端工程架构 |
| 8 | 数据架构与关键实体 |
| 9 | Agent 编排、多模型网关与发布治理 |
| 10 | AI 质量、Langfuse 与反馈闭环 |
| 11 | API、事件与集成规范 |
| 12 | 安全、合规与可观测性 |
| 13 | 部署、配置与运维 |
| 14 | 测试、发布与回滚 |
| 15 | 里程碑、风险与后续工作 |

# 1. 文档定位与统一原则

本文件是产品智能检测 Agent 平台 v1.1 的统一开发文档。它不是对六份原文档的简单拼接，而是在吸收原始规范、系统设计、后端/前端架构、治理文档与变更集之后，重新形成的一份主实施基线。

自本版起，架构评审、数据库迁移、后端目录实现、前端路由开发、治理功能接入、测试验收与运维交接，均应优先以本文件为准。若本文件与历史文档存在冲突，以本文件为准；若未来有新增架构决策，则以正式 ADR 为增量补充。

## 1.1 整合来源

| 来源文档 | 定位 | 吸收范围 |
| --- | --- | --- |
| PIAP-SDD-001 | 软件开发技术规范 | 总体架构、RBAC、AI 质量指标、API 基线、部署与测试策略 |
| PIAP-SYS-002 | 系统设计（MySQL Edition） | MySQL 选型、表结构、事务、HA、备份与数据库监控 |
| PIAP-BAD-003 | 后端工程架构 | 目录结构、模块职责、依赖规则、Agent 图与测试骨架 |
| PIAP-FED-004 | 前端架构设计 | 技术栈、路由、Store、组件规范、SSE 集成与部署 |
| PIAP-GOV-005 | 系统治理与质量监管 | Platform Admin、AI Quality、Langfuse、反馈与治理视图 |
| PIAP-CHG-006 | 变更集 | v1.0 → v1.1 的文件级增量、接口增量与治理层接入范围 |

## 1.2 统一原则

以“可实施”为第一原则：凡是会直接影响代码、表结构、路由、权限、部署与验收的口径，必须在本版中收敛为唯一结论。

以“控制面完整”为第二原则：治理层不仅提供看板，还要提供发布、预算、熔断、回滚、审计等可执行控制能力。

以“最小权限与可追责”为第三原则：角色边界、租户边界、导出与追踪可见性必须成文，并能通过测试验证。

以“业务与治理闭环” 为第四原则：检测结论、稳定性报告、Langfuse 追踪、用户反馈、质量门禁和发布流程必须串成一条闭环。

## 1.3 适用范围

| 范围域 | 纳入内容 |
| --- | --- |
| 租户与身份 | 组织、用户、SSO、MFA、API Key、角色与权限 |
| 检测业务 | 任务创建、图像上传、Agent 编排、结论生成、人工复核 |
| 质量与预警 | 稳定性评分、风险分级、告警事件、根因分析、质量报告 |
| 平台治理 | 多模型路由、Token 成本、GPU 监控、发布灰度、预算与熔断 |
| LLMOps | Langfuse Trace/Span/Generation/Score、反馈闭环、Hard Case 入库 |
| 分析审计 | 统计分析、导出、审计日志、可观测栈、运维监控 |

## 1.4 非目标

不在 MySQL 中存储向量嵌入；向量检索仍由 Milvus 负责。

v1.1 不以 WebSocket 作为主实时协议；统一以 SSE 为准，WebSocket 作为后续选项。

平台不承担基础模型训练职责，仅治理推理调用、提示词、工作流与评估闭环。

生产环境不允许无租户过滤的直接 Langfuse UI 暴露；必须通过代理、SSO 与脱敏策略访问。

# 2. 项目目标与业务范围

平台面向制造业质检场景，目标是把多模态模型、检索式知识库、工具调用与人工复核能力组织成一条可观测、可干预、可审计、可治理的智能检测链路。

从业务视角看，平台要完成“任务接入 → Agent 检测 → 结论输出 → 风险评估 → 预警处置 → 人工反馈 → 质量复盘 → 模型治理”的全流程。

本版目标边界

v1.1 既要让业务检测可用，也要让治理与 LLMOps 可落地。检测能力、稳定性评分、追踪链路、成本账单、质量门禁和回滚路径，缺一不可。

# 3. 统一决策（冲突消解与新增约束）

原始文档之间存在若干会直接影响实施的硬冲突，例如 PostgreSQL 与 MySQL 的混用、RLS 与 Service 层隔离的冲突、SSE 与 WebSocket 的边界不清、角色数量与治理权限矩阵不一致等。本节给出统一决策。

| 编号 | 统一决策 | 影响与执行要求 |
| --- | --- | --- |
| U-01 | 关系型主存储统一为 MySQL 8.0.35 LTS / 8.4 LTS | 废止任何 PostgreSQL/RLS 假设；相关描述全部以 SYS-002 的 MySQL 口径为准。 |
| U-02 | 多租户隔离采用 Service 层注入 org_id + DB 视图二次保障 | 所有业务表强制包含 org_id；禁止遗漏租户过滤的 Repository 查询。 |
| U-03 | 主键与时间统一为 UUIDv7(BINARY(16)) + DATETIME(3) UTC | API 层输出字符串 UUID；日志、审计、账单、Trace 均使用统一主键链。 |
| U-04 | 实时协议统一为 SSE | 任务进度、节点时间线、增量状态推送均走 SSE；WebSocket 不作为本版实现基线。 |
| U-05 | SSE 鉴权禁止 Bearer Token 出现在 URL | 改为短期 stream token 或 HttpOnly Cookie；前端 useSSE 先申请会话再建立 EventSource。 |
| U-06 | 权限模型统一为“7 个控制台角色 + 1 个服务主体 api_service” | api_service 只用于机器对机器接口，不参与控制台路由和治理页授权。 |
| U-07 | platform_admin 只读系统/治理日志，不读取完整业务审计语料 | 完整审计日志的最终查看权保留给 auditor 与 super_admin，解决原文档边界冲突。 |
| U-08 | ModelGateway 查询默认模型时必须使用 (org_id IS NULL OR org_id = ?) | 修正原变更集中 org_id IN (NULL, ?) 的 MySQL 语义错误。 |
| U-09 | token_usage_ledger 必须具备分区自动维护与幂等写入机制 | 增加 idempotency_key / source_call_id 语义，避免重试导致重复计费。 |
| U-10 | 治理层必须升级为控制面：发布审批、灰度、回滚、预算、熔断 | model_configs 仅为运行配置，不足以支撑生产发布治理，需新增发布实体。 |
| U-11 | Langfuse 生产环境默认私有化部署 | 仅开发/测试可使用 Cloud；Trace 导出与原文查看必须经过脱敏与审计。 |
| U-12 | “物理幻觉”纳入领域化分类与门禁 | 新增尺寸/公差、单位换算、材料属性、工艺顺序、标准误引、视觉误检/漏检等标签。 |

必须执行

实现、测试、评审与上线流程必须以本节决策为前置条件。任何与这些决策相抵触的代码、DDL、路由配置或页面权限，均视为不符合 v1.1 基线。

# 4. 角色与权限模型

权限模型统一为“7 个控制台角色 + 1 个服务主体 api_service”。其中，api_service 是服务身份，不属于人工控制台角色，也不参与治理页面授权。

## 4.1 角色定义

| 标识符 | 类型 | 作用域 | 控制台登录 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| super_admin | 人工角色 | 全平台 | 是 | 系统最高权限；含全局配置、审计、治理与发布兜底。 |
| platform_admin | 人工角色 | 跨租户治理 | 是 | 管理模型配置、Token 成本、GPU 与发布控制面；不读取用户与结论明文。 |
| org_admin | 人工角色 | 租户内 | 是 | 租户用户、任务、组织设置、租户级账单只读。 |
| inspector | 人工角色 | 租户内/自有任务 | 是 | 提交检测、查看结论、处理自有关联预警、提交反馈。 |
| ai_quality | 人工角色 | 租户内质量域 | 是 | 查看 Trace、管理反馈、生成质量报告、触发质量门禁。 |
| analyst | 人工角色 | 租户内分析域 | 是 | 只读趋势分析、报表、质量摘要。 |
| auditor | 人工角色 | 审计域 | 是 | 只读审计日志与关键治理报告；不可变更任何运行配置。 |
| api_service | 服务主体 | 按签发组织 | 否 | 通过 API Key 调用受限开放接口，具备独立配额、审计与吊销机制。 |

## 4.2 业务资源权限矩阵

标记说明：CRUD=可创建/读取/更新/删除；RU=只读+更新；R=只读；“本租”=租户范围；“自有”=资源 owner 范围。

| 资源 | super_admin | platform_admin | org_admin | inspector | ai_quality | analyst | auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | CRUD | — | CRUD（本租） | 仅自身 | — | — | R（审计） |
| 检测任务 | CRUD | — | CRUD | CRUD（自有） | R | R | R |
| 检测结论 | CRUD | — | CRUD | RU（自有） | R | R | R |
| 稳定性报告 | CRUD | — | R（本租） | R（自有） | R | R | R |
| 预警事件 | CRUD | — | CRUD（本租） | R | R | R | R |
| 工具注册 | CRUD | — | R/激活（本租） | R | — | — | R |
| 统计分析 | CRUD | R（平台态） | R（本租） | — | R | CRUD | R |
| 审计日志 | R | R（系统/治理切片） | R（本租关键事件） | — | R（质量切片） | — | R（全量） |

## 4.3 治理资源权限矩阵

| 资源 | super_admin | platform_admin | org_admin | inspector | ai_quality | analyst | auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型配置 | CRUD | CRUD | R（本租可见） | — | R | — | R |
| 模型发布单 | CRUD | CRUD | R（本租） | — | R（评审） | — | R |
| Token 台账 / 账单 | CRUD | CRUD | R（本租） | — | R（质量分析） | — | — |
| GPU 监控 | R | CRUD | — | — | — | — | — |
| 用户反馈 | R | — | R（本租汇总） | CRUD（自有） | CRUD | R | — |
| Langfuse 追踪 | R | R（平台摘要） | R（本租摘要） | R（自有只读） | CRUD | — | R（审计只读） |
| 质量报告 | CRUD | R | R（本租） | — | CRUD | R | R |
| 预算/熔断策略 | CRUD | CRUD | R（本租） | — | R | — | R |

## 4.4 服务主体（api_service）权限

| 能力 | 接口范围 | 是否允许 | 执行要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务提交 | POST /api/v1/tasks | 允许 | 按 API Key 绑定 org_id 与配额；不允许跨租户。 |
| 任务状态查询 | GET /api/v1/tasks/{id} | 允许 | 仅可访问本 API Key 创建或授权范围内的任务。 |
| 结果查询 | GET /api/v1/results/{id} | 允许 | 按资源授权控制；默认只读。 |
| 治理控制台 | Web UI / 管理路由 | 禁止 | api_service 无控制台登录能力。 |
| 模型配置与账单 | 治理 API | 禁止 | 仅人工治理角色可访问。 |

# 5. 系统总体架构

平台采用五层解耦架构，但在 v1.1 中对 L2/L1 补入治理控制面，使平台既能完成检测业务，也能完成模型治理、成本归因与质量监管。

图 1  统一架构总览

## 5.1 分层架构

| 层级 | 名称 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| L5 | 呈现层 | Vue 3 SPA、业务页、治理页、质量页 | 提供业务操作、可视化、反馈与治理控制台 |
| L4 | API 网关层 | FastAPI、JWT/RBAC、限流器、SSE、Langfuse Proxy | 统一鉴权、路由分发、标准响应、流式事件出口 |
| L3 | 业务编排层 | LangGraph、Session、Workflow Versioning、任务服务 | 组织节点执行、持久化状态、协调工具调用与治理决策 |
| L2 | 能力服务层 | LLM/VLM、RAG、稳定性分析器、ModelGateway、LangfuseTracer | 完成推理、检索、评分、计费、质量追踪 |
| L1 | 数据与控制层 | MySQL、piap_audit、Milvus、MinIO、Redis、Prometheus/Loki/Tempo/Langfuse | 提供权威数据、缓存、对象存储、追踪与运维控制面 |

## 5.2 核心数据流

| 步骤 | 阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端提交检测任务 | 创建 inspection_tasks，写入 org_id / created_by / metadata，返回 task_id + request_id。 |
| 2 | 编排层拉起 LangGraph | planner → vision → knowledge → reasoning → finalizer，节点级 Span 全量追踪。 |
| 3 | ModelGateway 选择模型 | 优先租户私有配置，再回落全局配置；检查 priority、rpm/tpm、health_status、预算策略。 |
| 4 | 生成结果并回写数据库 | 写入 inspection_results 与 tool_executions；必要时追加 review 阶段。 |
| 5 | 稳定性分析与告警 | 生成 stability_reports，达到阈值则创建 alert_events 并触发通知。 |
| 6 | Token 与成本落账 | 写入 token_usage_ledger，并与 Langfuse Generation / Trace 建立关联。 |
| 7 | 用户反馈闭环 | ResultDetailView 内嵌 FeedbackWidget → result_feedbacks → Langfuse Score → 质量报表。 |
| 8 | 报表与门禁 | QualityReport 汇总 Accuracy / Hallucination / Faithfulness / 点踩率，驱动发布门禁与回滚。 |

# 6. 后端工程架构

后端以 Python + FastAPI 为核心，采用 DDD 分层组织：路由层只负责编排 HTTP 契约，业务逻辑集中在 Service，数据访问集中在 Repository，Agent 运行时通过独立图层管理。

## 6.1 顶层目录与职责

| 顶层目录 | 领域 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| app/ | 应用主体 | API 路由、Schema、服务、Repository、权限、业务基类 |
| infra/ | 基础设施 | 数据库、缓存、对象存储、消息队列、Prometheus/监控客户端 |
| agent/ | Agent 系统 | LangGraph、工具注册、RAG、LLM、稳定性分析、Langfuse 追踪 |
| worker/ | 异步任务 | 健康探活、补录任务、Outbox、告警分发、定时作业 |
| tests/ | 测试体系 | 单元、集成、E2E、AI 质量与治理专项测试 |
| ops/ & scripts/ | 运维工具 | Alembic、K8s、监控规则、回滚脚本、分区维护任务 |

## 6.2 依赖规则

| 依赖规则 | 约束说明 |
| --- | --- |
| app/api → app/services | 路由层只调用 Service，不直接访问 ORM / Repository。 |
| app/services → app/repositories / infra | 业务逻辑集中在 Service；租户过滤与事务边界在 Service 内可见。 |
| app/repositories → app/models | Repository 只做数据访问与查询拼装，不承载业务决策。 |
| agent/graph → agent/tools / agent/llm / agent/rag | 图节点通过统一工具/模型抽象层访问外部能力。 |
| worker/tasks → app/services / agent | 后台任务负责补录、探活、对账、批量质量作业，不重复实现业务规则。 |

## 6.3 关键治理增量

| 文件/模块 | 职责 |
| --- | --- |
| agent/llm/client_legacy.py | 保留旧单模型客户端用于回滚窗口，不再作为默认入口。 |
| agent/llm/gateway.py | 统一模型路由、计费落账、Generation 追踪与降级切流。 |
| agent/llm/model_selector.py | 实现 priority + rate limit + health + budget 的选模策略。 |
| agent/llm/health_checker.py | 定时探活模型 API，回写 model_configs.health_status。 |
| agent/llm/langfuse_tracer.py | 注入 Trace / Span / Score 工厂与上下文更新。 |
| app/services/model_release_service.py（新增） | 负责发布单、灰度策略、审批流、自动回滚执行。 |
| app/services/budget_policy_service.py（新增） | 负责租户预算、模型预算、超额熔断与通知。 |
| worker/tasks/langfuse_sync_task.py | 补录 Langfuse Score / Span，保障追踪一致性。 |
| worker/tasks/health_check_task.py | 调度模型探活与 GPU 队列采样。 |

实施注意

client_legacy.py 仅用于回滚窗口；默认路径必须全部走 ModelGateway。所有治理类新增服务必须接入统一 request_id / task_id / trace_id 链路，并写入审计。

# 7. 前端工程架构

前端采用 Vue 3 + Vite + Pinia + Element Plus + Tailwind CSS。业务域、平台治理域与质量治理域通过统一路由守卫与侧边菜单分组管理。

## 7.1 技术栈

| 分类 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3 / Composition API | 页面级组件、响应式状态与组合式逻辑复用 |
| 构建 | Vite 5.x | 快速构建与模块热更新 |
| 状态管理 | Pinia | 按业务域拆分 Store，治理域单独 Store |
| 路由 | Vue Router 4 | 基于 meta.roles 的权限守卫 |
| UI / 样式 | Element Plus + Tailwind CSS | 企业级组件 + 原子化布局 |
| 图表 | ECharts | 质量趋势、账单、GPU 曲线与仪表盘 |
| 测试 | Vitest + Playwright | 组件测试与关键用户流程回归 |
| 实时 | EventSource（SSE） | 任务进度与节点时间线推送 |

## 7.2 路由分区

| 路由域 | 代表路径 | 最低权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务域 | / /tasks /results /stability /alerts /analytics /tools | inspector / analyst / org_admin | 完成任务处理、结论查看、稳定性与统计分析。 |
| 平台治理域 | /admin/models /admin/billing /admin/gpu | platform_admin；billing 对 org_admin 只读 | 管理模型、成本与 GPU 监控。 |
| 质量治理域 | /quality/traces /quality/report /quality/feedbacks | ai_quality | 查看 Trace、反馈流水与质量周报。 |
| 安全与个人域 | /login /login/mfa /profile /settings/* | 公开或按角色 | 完成认证、MFA 与个人/组织配置。 |

## 7.3 状态管理

| Store | 核心 State | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| auth.store.ts | user / role / orgId / token | 登录、刷新令牌、权限判断、发起 stream session。 |
| task.store.ts | tasks / currentTask / sseConn | 提交任务、查询详情、建立和断开 SSE。 |
| model_config.store.ts | modelConfigs / healthMap | 模型配置列表、健康状态、CRUD。 |
| billing.store.ts | series / detail / dimension | 按租户/模型/日期聚合账单。 |
| feedback.store.ts | submitState / dedupe | 点赞点踩防重复与提交锁定。 |
| quality.store.ts | qualityReport / traceFilters | 质量趋势、反馈占比、Trace 过滤。 |

## 7.4 前端统一规则

TaskDetailView 的实时链路、QualityTracingView 的追踪查询、TokenBillingView 的图表过滤均通过 Store 发起，不允许页面直接拼接敏感 URL。

AppSidebar 新增“平台管理”和“AI 质量”分组，菜单显隐完全由 meta.roles 与 auth.store.checkPermission 决定。

ResultDetailView 必须嵌入 FeedbackWidget，并在反馈成功后即时更新本地状态与禁用提交控件。

useSSE 统一先向 /api/v1/streams/session 申请短期 token，再创建 EventSource；旧的 URL Bearer Token 方案禁止保留。

# 8. 数据架构与关键实体

数据底座采用“主业务库 + 审计库 + 向量库 + 对象存储 + 缓存 + LLMOps 追踪”的组合式架构。MySQL 是权威关系型存储，Langfuse 是 LLMOps 追踪平面，而不是业务主存储。

## 8.1 存储域划分

| 存储组件 | 定位 | 存储内容 |
| --- | --- | --- |
| MySQL（piap_main） | 权威业务数据 | 用户、任务、结果、稳定性、告警、工具、治理表 |
| MySQL（piap_audit） | 审计域 | 不可篡改 audit_logs 与导出审计记录 |
| Milvus | 向量检索 | RAG 检索文档向量，按 org_id/collection 隔离 |
| MinIO | 对象存储 | 图像、导出文件、备份文件、附件 |
| Redis | 缓存与异步协调 | 刷新令牌黑名单、短期 stream token、任务队列状态 |
| Langfuse | LLMOps 追踪 | Trace / Span / Generation / Score 与治理报表数据源 |

## 8.2 统一数据库约定

| 约定项 | 规范 |
| --- | --- |
| 主键类型 | BINARY(16) 存储 UUIDv7；应用层做 UUID_TO_BIN/BIN_TO_UUID 转换 |
| 时间字段 | 统一 DATETIME(3) UTC；API 输出 ISO-8601 字符串 |
| 软删除 | deleted_at DATETIME(3) NULL；默认查询不返回已删除数据 |
| 租户隔离 | 所有业务表包含 org_id；Service 层统一注入 WHERE org_id = ? |
| 枚举值 | 不用 MySQL ENUM；统一 VARCHAR(32) + 应用层约束 |
| JSON 列 | 用于缺陷、引用、维度明细等非结构化数据，配合生成列和函数索引 |
| 字符集 | 全库 utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci |

## 8.3 核心业务实体

| 表 | 定位 | 关键字段 | 索引 / 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| organizations | 租户主表 | name / slug / plan / settings / is_active | 按 slug 与活跃状态建索引 |
| users | 用户与身份 | org_id / username / email / role / MFA / SSO / last_login | uk_org_username、SSO 组合索引 |
| inspection_tasks | 检测任务 | product_id / spec_id / image_urls / status / priority / metadata | idx_org_status_created、按 product_line 生成列过滤 |
| inspection_results | 检测结论 | verdict / overall_score / defects / citations / llm_model / prompt_version | task_id 唯一、verdict 聚合索引 |
| stability_reports | 稳定性分析 | 五维得分 / risk_score / risk_level / dimension_detail / root_cause | 按 org 与 risk_level 高效查询 |
| alert_events | 预警事件 | alert_type / severity / detail / status / ack/resolved 信息 | idx_org_status_created、idx_org_severity |
| tool_registry | 工具注册 | name / endpoint / parameters_schema / access_roles / timeout | uk_name、按 org/active 查询 |
| tool_executions | 工具执行日志 | task_id / tool_name / input_hash / status / latency_ms | idx_task_tool、idx_org_tool_stat；90 天前归档 |
| audit_logs | 审计日志 | actor_id / actor_role / resource_type / action / request_id | 写入独立库 piap_audit；只读导出 |

## 8.4 治理实体（含补充设计）

| 表 | 定位 | 关键字段 | 索引 / 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| model_configs | 运行时模型配置 | provider / model_name / endpoint / encrypted api key / rpm/tpm / cost / health | idx_org_active_priority；默认查询需支持 org fallback |
| token_usage_ledger | Token 成本台账 | org_id / task_id / trace_id / model_name / input/output tokens / cost_usd / called_at | 按月分区；idx_org_date / idx_model_date；要求幂等写入 |
| result_feedbacks | 结论反馈 | result_id / actor_id / score / feedback_type / comment / langfuse ids | uk_actor_result 去重；idx_org_type_date |
| model_releases（新增） | 模型发布单 | release_id / scope / model_config_id / prompt_version / workflow_version / rollout_strategy / status | 支撑审批、灰度、回滚与审计 |
| budget_policies（新增） | 预算与熔断策略 | scope(org/model) / daily_budget / monthly_budget / warn_threshold / hard_limit_action | 支撑预算告警、阻断与降级 |
| gpu_runtime_snapshots（新增） | GPU 运行快照 | cluster / node / gpu_id / utilization / mem_used / queue_depth / sampled_at | 为 GpuMonitorView 与容量规划提供时序来源 |

## 8.5 统一主键链路

| 对象 | 主键/关联键 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| HTTP 请求 | request_id | API 入口生成，写入响应 envelope、结构化日志、审计日志。 |
| 检测任务 | task_id | 业务主键；Trace 主关联键；前端详情页与治理页统一跳转主索引。 |
| Langfuse 追踪 | trace_id / span_id / observation_id | 贯穿图节点与 LLM 调用；记录耗时、输入输出、成本。 |
| 计费流水 | ledger_id + idempotency_key | 确保重试不重复记账；可从 trace_id / task_id 回溯。 |
| 反馈闭环 | feedback_id / langfuse_score_id | 将人工反馈与对应 Trace/Result 强绑定。 |
| 审计域 | audit_id | 记录高敏读写与导出行为；支持 request_id 反查。 |

# 9. Agent 编排、多模型网关与发布治理

Agent 执行链路采用 LangGraph 状态图组织。v1.1 在原图基础上，明确将 ModelGateway、成本台账、发布单与回滚机制纳入生产必备能力。

## 9.1 LangGraph 节点

| 节点 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| planner | 解析任务意图、策略与工具组合 | 输出执行计划、目标缺陷类型、后续节点条件。 |
| vision | 调用视觉检测/VLM 工具 | 生成 defects 候选、图像区域、初步置信度。 |
| knowledge | 执行 RAG 检索与标准比对 | 输出引用片段、召回分数、标准条款映射。 |
| reasoning | 融合多源信息产出结论 | 形成 verdict、explanation、引用与一致性校验结果。 |
| finalizer | 写结果并触发稳定性分析 | 生成 inspection_results、stability_reports、必要时 alert_events。 |

## 9.2 ModelGateway 选路策略

| 控制项 | 规则 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 选模优先级 | 先租户私有配置，后全局默认配置 | 支持企业租户定制模型，同时保留平台兜底能力。 |
| 容量检查 | 校验 max_rpm / max_tpm 窗口是否超限 | 避免局部模型被打穿，引发 429 或成本飙升。 |
| 健康状态 | 过滤 degraded/down 模型 | 由 health_checker 周期探活维护。 |
| 预算控制 | 校验 org/model 预算剩余 | 超阈值时降级、阻断或转人工审批。 |
| 回退策略 | 优先切换同能力备选模型，其次回退 client_legacy | 保证服务连续性并缩小故障面。 |

图 2  模型发布与回滚流程

## 9.3 发布单与灰度流程

| 状态 | 说明 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| Draft | platform_admin 创建发布单，关联 model_config / prompt_version / workflow_version。 | 元数据完整、回滚目标明确、风险评估已填写。 |
| Review | ai_quality 审核质量门槛与样本对比，必要时 super_admin 参与。 | 黄金集、RAGAS、点踩率预测、延迟与成本回归均通过。 |
| Approved | 生成 release_id，锁定配置快照，准备灰度。 | 审批记录、审批人、时间与工单号齐备。 |
| Shadow | 影子流量旁路，不影响正式结果。 | 确认可观测性、账单、Trace、队列指标正常。 |
| Canary 5% / 25% | 按租户、产品线或流量比例灰度。 | 若任何回滚阈值触发，则立即回滚并冻结发布单。 |
| Full | 全量发布并保留观察窗口。 | 连续两个观察窗口通过，才允许删除回滚准备。 |

## 9.4 平台控制面要求

| 控制项 | 机制 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| 租户预算 | daily_budget / monthly_budget + 80%/95% 两级预警 | 到 95% 触发人工确认；到 100% 按策略降级或阻断。 |
| 模型预算 | 按 model_name 维度设硬阈值 | 避免某个高价模型异常消耗。 |
| GPU 配额 | 按租户 / 工作流限制并发与排队优先级 | 队列过深时降级到 API 模型或低配模型。 |
| 供应商熔断 | 基于错误率、429、健康探测结果自动开关 | 保护调用链，避免全平台雪崩。 |
| 自动回滚 | 质量/延迟/成本/错误率触发 | 从发布单恢复到上一个已知健康版本。 |

# 10. AI 质量、Langfuse 与反馈闭环

AI 质量治理由三条轨道共同组成：模型自评、人工反馈和过程追踪。三者都要服务于质量报告与发布门禁，而不是停留在只读观察层。

## 10.1 三轨质量闭环

| 轨道 | 实现载体 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 轨道一：模型自评 | 稳定性分析器 | Evidence / Consistency / Confidence / Traceability / Anomaly 五维度 + Risk Score。 |
| 轨道二：人工反馈 | result_feedbacks + FeedbackWidget | 点赞/点踩、类型标注、可选评论、Hard Case 入库。 |
| 轨道三：过程追踪 | Langfuse Trace / Span / Generation / Score | 识别哪一步耗时、哪次检索召回差、哪次生成成本高。 |

## 10.2 Langfuse 映射模型

| Langfuse 层级 | 对应平台概念 | 记录内容 |
| --- | --- | --- |
| Trace | 一次完整检测任务 | task_id、org_id、product_id、总耗时、总 Token、总成本 |
| Span | LangGraph 节点 | 节点名称、输入 state、输出增量、耗时、引用证据摘要 |
| Generation | 一次 LLM API 调用 | prompt/completion、model、tokens、cost、latency |
| Score | 自动或人工评分 | Faithfulness、用户反馈、风险判定、回归实验分数 |

## 10.3 领域化“物理幻觉”分类

| 类别 | 定义 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 / 公差幻觉 | 将 mm、μm、公差带误判或编造不存在的尺寸偏差 | 必须引用标准条款与测量证据。 |
| 单位换算幻觉 | cm↔mm、℃↔℉、重量体积换算错误 | 对单位转换结果做规则校验。 |
| 材料属性幻觉 | 将材质、硬度、涂层、耐温等级判断错误 | 要求知识库命中与证据绑定。 |
| 工艺顺序幻觉 | 将先后工序、检测顺序、工艺约束推断错误 | 结合工艺流程图或 SOP 检索。 |
| 标准误引幻觉 | 引用错误的规范、版本或条款 | 记录标准编号、版本、引用片段与生效日期。 |
| 视觉误检 / 漏检 | 局部划痕、污点、边缘缺陷识别错误 | 与 DefectAnnotator 与人工复核联动。 |
| 成本幻觉 | 错误夸大或低估 Token/调用成本 | 以 token_usage_ledger 与供应商回执为准。 |

## 10.4 质量门禁

| 指标 | 目标 | 来源 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Accuracy | ≥ 95% | 模型评测 / 黄金集 | 低于阈值不得进入 Approved。 |
| Hallucination Rate | ≤ 2% | 人工抽检 + Hard Case 复验 | 超过阈值触发冻结与回滚评估。 |
| Faithfulness | ≥ 0.85 | RAGAS / Langfuse Score | 低于阈值优先排查知识检索与引用链。 |
| Answer Relevancy | ≥ 0.80 | RAGAS | 连续下降触发灰度停止。 |
| 用户点踩率 | ≤ 5% | result_feedbacks 聚合 | 超过阈值触发质量告警，不直接并入 Risk Score。 |
| P95 生成延迟回归 | ≤ 基线 +20% | Langfuse Generation latency | 超限则回滚或切低成本备选模型。 |
| 错误率 / 429 | 连续 5 分钟低于阈值 | Gateway + health checker | 超限触发供应商熔断与切流。 |

## 10.5 反馈闭环与 Hard Case

| 阶段 | 实现 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 结果页内提交 | FeedbackWidget | 用户对单条结果只可提交一次；提交后锁定并允许审计查看。 |
| 数据写入 | result_feedbacks | 写入 feedback_id、score、feedback_type、comment 与 langfuse_trace_id。 |
| 追踪回写 | Langfuse Score | 以 user_feedback 评分写入 Trace，支持后续按模型/租户聚合。 |
| Hard Case 入库 | quality_hardcase_job（建议新增） | 将差评样本、错误引用与图像证据送入评测集。 |
| 质量报表 | quality_report_service | 输出点踩率趋势、各类型占比、模型版本对比、问题 Top N。 |

统一要求

用户反馈仍保持与 Risk Score 解耦，不直接改变单次稳定性评分；但它必须成为发布门禁、质量报告和 Hard Case 数据集更新的强约束输入。

# 11. API、事件与集成规范

所有后端接口统一使用 RESTful 风格，响应 envelope 中必须带 request_id。实时事件统一使用 SSE。Langfuse 访问通过服务端代理实现，不允许前端直接拼装跨租户查询。

## 11.1 核心接口分组

| 模块 | 代表接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /api/v1/auth/token · /refresh | 登录与令牌刷新；Access Token 15 分钟，Refresh Token 单次使用。 |
| 用户 | GET/POST /api/v1/users · PATCH /{id}/role | 用户列表、创建、角色变更、MFA 管理。 |
| 任务 | POST /api/v1/tasks · GET /api/v1/tasks/{id} | 创建任务、查询状态、分页列表。 |
| 结果 | GET /api/v1/results/{id} | 查看结论详情、复核信息、引用与反馈入口。 |
| 稳定性/预警 | GET /api/v1/stability/{result_id} · GET/PATCH /alerts/* | 查看评分、ACK、解决与压制预警。 |
| 工具 | GET/POST /api/v1/tools | 工具查询、注册、激活/停用。 |
| 统计 | GET /api/v1/analytics/overview | 平台总览、趋势与模型对比。 |
| 治理-模型 | GET/POST/PATCH /api/v1/model-configs | 平台运维管理模型配置与健康状态。 |
| 治理-计费 | GET /api/v1/billing/usage | 按租户/模型/日期维度查询成本与流水。 |
| 治理-反馈 | POST /api/v1/feedbacks · GET /api/v1/feedbacks | 提交反馈与治理侧聚合查询。 |
| 治理-质量 | GET /api/v1/quality/report | 质量周报、对比分析、回归摘要。 |
| 治理-追踪 | GET /api/v1/langfuse/*（代理） | 服务端代理 Langfuse 查询；统一附加租户过滤与导出审计。 |
| 实时 | POST /api/v1/streams/session · GET /api/v1/tasks/{id}/stream | 先获取短期 stream token，再通过 SSE 订阅事件。 |
| 审计 | GET /api/v1/audit-logs | 审计员与超级管理员查询高敏操作日志。 |

## 11.2 标准响应 Envelope

{ "code": 0, "message": "ok", "request_id": "req_01J...", "data": { "...": "..." } }

## 11.3 SSE 事件规范

| 事件 | 含义 | 建议字段 |
| --- | --- | --- |
| node_start | 节点开始执行 | node, task_id, trace_id, started_at |
| node_done | 节点完成 | node, task_id, span_id, latency_ms, status |
| complete | 任务完成 | task_id, result_id, verdict, risk_level |
| error | 任务失败或节点异常 | task_id, node, error_code, message |
| alert | 高风险告警（可选） | task_id, alert_id, severity, title |

event: node_done data: {"task_id":"tsk_01J...","node":"reasoning","span_id":"spn_01J...","latency_ms":431,"status":"ok"}

# 12. 安全、合规与可观测性

v1.1 不仅要完成传统安全控制，还要覆盖 LLMOps 场景下的追踪可见性、导出审计、Langfuse 私有化、SSE 安全和多租户越权防护。

## 12.1 安全与合规控制

| 控制域 | 机制 | 执行要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | OAuth 2.0 / OIDC / SAML + JWT + TOTP | super_admin / org_admin 强制 MFA；api_service 使用 HMAC API Key。 |
| 权限控制 | RBAC + ABAC | 按 role + org_id + resource owner 做多维校验。 |
| 传输与存储 | TLS 1.3 + AES-256-GCM | API Key、MFA Secret、外部凭据均加密存储，由 KMS/HSM 管理。 |
| 输入安全 | Prompt Injection 防护、Schema 校验、文件白名单 | 工具调用前做参数验证与沙箱隔离。 |
| 追踪隐私 | Trace 脱敏、导出审计、最小可见性 | 生产禁用直接原始 Prompt 外泄；敏感字段按规则掩码。 |
| 审计不可篡改 | Outbox + piap_audit + Hash | 高敏读写与导出均写审计日志。 |
| SSE 安全 | 短期 stream token / Cookie | 禁止 URL 长期令牌；连接断开自动清理。 |

## 12.2 可观测栈

| 域 | 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Metrics | Prometheus + Grafana | QPS、错误率、延迟、GPU 利用率、队列深度、预算燃尽率。 |
| Logs | 结构化 JSON + Loki | 应用日志、系统日志、治理操作日志。 |
| Traces | OpenTelemetry + Tempo | API、Worker、DB、外部调用的全链路追踪。 |
| LLMOps | Langfuse | LLM 调用、节点跨度、质量评分、人工反馈。 |
| Profiling | Pyroscope | CPU / 内存火焰图，定位慢节点与泄漏。 |

## 12.3 Langfuse Trace 隐私规则

| 可见性级别 | 内容 |
| --- | --- |
| 默认可见 | task_id、节点名、耗时、token、成本、评分、脱敏后的输入摘要 |
| 受限可见 | 原始 prompt、原始 completion、用户评论明文、导出文件 |
| 生产要求 | 仅 ai_quality / super_admin 在合规场景下经审批查看；所有导出必须写 audit_logs |
| 页面实现 | QualityTracingView 默认使用服务端代理查询；iframe 只在私有化 + SSO + tenant filter 完成后可选开启 |

# 13. 部署、配置与运维

部署设计采用分环境策略，开发与测试可适度简化，生产环境必须补齐私有化 Langfuse、数据库 HA、备份、熔断和容量监控。

## 13.1 环境分层

| 环境 | 用途 | 部署形式 | LLM/LLMOps |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | 本地开发 / 单元测试 | Docker Compose（单机） | 本地 Ollama 或测试模型；Langfuse 可禁用 |
| Staging | 集成测试 / 验收 | K8s 小规格集群（3 节点） | 内网模型服务 + 私有 Langfuse 或测试 Cloud |
| Production | 正式业务运行 | K8s 高可用集群（≥5 节点） | 企业级 API / 私有 GPU 集群；Langfuse 默认私有化 |

## 13.2 K8s 服务清单

| 服务 | 副本数 | CPU | 内存 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api-gateway | 3 | 500m / 1000m | 512Mi / 1Gi | 统一 API 入口、JWT、SSE、代理 |
| orchestrator | 3 | 1000m / 2000m | 1Gi / 2Gi | LangGraph 编排与任务调度 |
| llm-proxy / model-gateway | 2 | 500m / 1000m | 512Mi / 1Gi | 模型路由、重试、计费与限流 |
| stability-analyzer | 2 | 1000m / 2000m | 2Gi / 4Gi | 稳定性评分与预警生成 |
| tool-executor | 5 | 500m / 2000m | 512Mi / 2Gi | 工具调用与沙箱执行 |
| worker-alert | 2 | 500m / 1000m | 512Mi / 1Gi | 告警分发与定时作业 |
| model-health-checker | 1 | 200m | 256Mi | 定时探活模型 API，更新 health_status |
| langfuse-app（私有） | 2 | 1000m | 2Gi | Langfuse 主服务 |
| langfuse-worker（私有） | 1 | 500m | 1Gi | Langfuse 异步处理 Worker |
| frontend | 2 | 200m / 500m | 256Mi / 512Mi | Nginx 静态站点与 SPA 入口 |

## 13.3 MySQL 高可用与恢复

| 角色/组件 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主库 | 1 节点，8C/32G/NVMe | 处理全部写入，半同步复制，VIP 漂移 |
| 从库 | 2 节点，8C/32G/NVMe | 承担读查询，其中 1 台延迟从库（1h） |
| VIP | HAProxy + Keepalived | 主库故障时无感切换 |
| 监控 / 选主 | Orchestrator | 自动故障剔除与选主 |

| 备份类型 | 工具 | 频率 | 保留周期 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全量物理备份 | Percona XtraBackup | 每日 02:00 | 30 天 | MinIO（异地存储） |
| 增量备份 | XtraBackup --incremental | 每 6 小时 | 7 天 | MinIO（本地+异地） |
| 逻辑备份（审计库） | mysqldump + gzip | 每周一次 | 1 年 | 冷存储归档 |
| Binlog 归档 | mysqlbinlog + 自动上传 | 实时 | 90 天 | MinIO（加密存储） |

| 场景 | RTO | RPO | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从库故障 | < 1 分钟 | N/A | HAProxy 自动剔除故障节点 |
| 主库故障 | < 3 分钟 | < 1 秒（半同步） | Orchestrator 自动选主 + VIP 漂移 |
| 数据误删 | < 30 分钟 | 至上次 binlog | Binlog 解析闪回（my2sql） |
| 数据库文件损坏 | < 2 小时 | 至上次备份 | XtraBackup 全量恢复 + Binlog 追加 |
| 整体机房故障 | < 4 小时 | < 5 分钟 | 异地备份恢复 + 重建从库 |

## 13.4 关键环境变量

| 变量 | 含义 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| MODEL_GATEWAY_ENABLED | 启用多模型网关 | true |
| MODEL_HEALTH_CHECK_INTERVAL | 模型探活周期（秒） | 300 |
| MODEL_RATE_LIMIT_WINDOW | 限速窗口（秒） | 60 |
| LANGFUSE_ENABLED | 启用 Langfuse | true（生产私有化） |
| LANGFUSE_HOST | Langfuse 地址 | 生产为内网地址 |
| LANGFUSE_FLUSH_INTERVAL | Langfuse 上报批次周期（秒） | 1 |
| LANGFUSE_MAX_BATCH_SIZE | 单批上报最大条数 | 50 |
| SSE_STREAM_TOKEN_TTL | 短期 stream token 生存期（秒） | 60（新增） |
| BILLING_IDEMPOTENCY_ENABLED | 启用台账幂等 | true（新增） |
| BUDGET_POLICY_ENABLED | 启用预算控制面 | true（新增） |

## 13.5 核心监控指标

| 指标 | 采集方式 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| MySQL QPS / 连接数 / 慢查询 | mysqld_exporter | 连接池耗尽、查询性能退化 |
| 主从复制延迟 / Binlog 位点差 | mysqld_exporter | 读一致性与恢复风险 |
| 任务 P95 延迟 / 错误率 | 应用指标 | 业务 SLA 风险 |
| Langfuse 上报失败率 | 应用 + worker 指标 | 追踪丢失与补录积压 |
| Token 台账写入延迟 | billing service 指标 | 成本归因不完整 |
| 模型健康探活成功率 | health_checker | 模型可用性风险 |
| GPU 利用率 / 显存 / 队列深度 | Prometheus + GPU exporter | 推理容量瓶颈 |
| 预算燃尽率 | budget_policy_service | 异常成本增长与熔断预警 |

# 14. 测试、发布与回滚

测试体系必须覆盖业务、治理、安全和故障注入四个维度。对于治理层，重点不是 CRUD，而是预算、幂等、越权、切流、补录、回滚是否真实可用。

## 14.1 测试层次

| 层次 | 覆盖目标 | 工具 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 函数/方法级逻辑 | pytest + pytest-asyncio | 行覆盖率 ≥ 85% |
| 集成测试 | 服务间接口契约 | pytest + httpx + Testcontainers | 关键接口 100% 覆盖 |
| 端到端测试 | 完整检测流程 | Playwright + pytest | 核心流程 100% 通过 |
| 性能测试 | 并发吞吐与延迟 | Locust | P99 < 5s（任务提交） |
| AI 质量评估 | 精确性、幻觉率、Faithfulness | RAGAS + 人工标注集 + Langfuse | 达到质量门禁阈值 |
| 混沌工程 | 故障韧性 | Chaos Mesh | 核心服务故障不影响 SLA |
| 安全测试 | 权限绕过与注入 | OWASP ZAP + Semgrep | OWASP Top-10 零高危 |

## 14.2 治理专项测试

| 场景 | 验证点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 模型供应商故障切流 | 模拟主模型 429 / timeout | 自动切换备选模型，任务不中断，审计与账单仍完整。 |
| Langfuse 宕机补录 | 禁用 Langfuse 网络后恢复 | 主流程 fail-open，worker 成功补录 Trace/Score。 |
| Token 台账幂等 | 重复投递同一调用事件 | 仅产生一条 ledger 记录，cost_usd 不重复累计。 |
| 反馈去重 | 同一用户重复提交同一结果 | 命中 uk_actor_result，前端锁定，后端返回幂等响应。 |
| 跨租户 Trace 越权 | ai_quality 查询他租户 trace | 被代理层拒绝并写审计日志。 |
| 预算熔断 | 模拟预算耗尽 | 触发告警并按策略降级/阻断，不允许继续高价模型调用。 |
| 回滚阈值 | 灰度期间 Faithfulness 下跌或点踩率上升 | 发布单自动回滚并冻结，通知平台运维与质量负责人。 |
| SSE 安全 | 使用失效 stream token 连接 | 连接失败且无敏感 Token 泄露到 URL 日志。 |

## 14.3 回滚触发器

| 触发器 | 类型 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| Faithfulness < 0.85 或 Accuracy 下滑 | 自动停止灰度 | 回滚到上一已知健康 release_id，并冻结当前发布单。 |
| 点踩率 > 5% 且连续上升 | 人工 + 自动联动 | 暂停目标租户/产品线灰度，触发 Hard Case 入库。 |
| P95 延迟回归 > 20% | 自动切备选模型 | 保留任务连续性并记录性能回归报告。 |
| 错误率 / 429 连续超阈值 | 供应商熔断 | 切流或转人工，避免全局雪崩。 |
| 预算超硬阈值 | 硬熔断 | 禁止继续使用高价模型，按策略降级。 |
| GPU 队列深度超阈值 | 容量保护 | 限制新流量、降级模型或切外部 API。 |

# 15. 里程碑、风险与后续工作

统一文档完成后，项目的下一步重点不是继续补观察页面，而是把发布、预算、追踪、权限和安全真正收敛成可执行制度。

## 15.1 实施阶段

| 阶段 | 主题 | 主要交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 基础设施 | K8s、CI/CD、可观测栈、MySQL 主从、对象与向量存储就绪 | 环境可用、流水线绿灯 |
| Phase 1 | 权限与认证 | 用户/角色/权限、JWT、SSO、MFA、API Key | 权限矩阵测试通过 |
| Phase 2 | 工具体系 | 工具注册中心、执行引擎、沙箱与审计 | 核心工具通过集成测试 |
| Phase 3 | Agent 编排 | LangGraph、RAG、VLM/LLM 接入 | 端到端检测流程可用 |
| Phase 4 | 稳定性分析 | 五维评分器、预警引擎、Dashboard | 预警准确率 ≥ 90% |
| Phase 5 | 优化上线 | 性能调优、安全审计、用户文档、生产验收 | 生产验收通过 |
| Phase 6 | 治理层接入 | 多模型网关、Langfuse、反馈闭环、治理前端页 | 治理链路可观测、台账可追溯 |
| Phase 7 | 控制面硬化（新增） | 模型发布单、灰度/回滚、预算熔断、Trace 脱敏 | 可拦截问题、可自动回滚、可审计追责 |

## 15.2 主要风险与缓释

| 风险 | 说明 | 缓释措施 |
| --- | --- | --- |
| 文档口径漂移 | 旧正文与变更集并存，开发容易按旧口径实现 | 以本统一文档为主基线，旧文档降级为参考附件。 |
| 租户越权 | 遗漏 org_id 过滤或 Langfuse 代理未做 tenant filter | 统一 TenantAwareService、Repository lint、越权自动化测试。 |
| 成本失控 | 高价模型异常重试、坏 Prompt 引发 Token 爆炸 | 预算策略、模型熔断、幂等账单、燃尽率告警。 |
| 质量不可回滚 | 只有模型配置没有发布实体 | 引入 model_releases、灰度比例、审批记录与回滚目标。 |
| 可观测数据泄露 | 追踪系统包含原始 prompt/output | 生产私有化 + 脱敏 + 导出审计 + 最小权限。 |
| GPU 容量打满 | 只看监控不做调度 | 并发配额、队列优先级、降级切流与容量预案。 |

## 15.3 对历史文档的统一替换说明

| 历史口径 | 统一替换 |
| --- | --- |
| 原 SDD 的 PostgreSQL / RLS 表述 | 统一替换为 MySQL + Service 层租户隔离 |
| 原 FED 中 SSE URL token 方案 | 统一替换为短期 stream token / Cookie 会话 |
| 原 GOV 中 platform_admin 审计库全读表述 | 统一收敛为系统/治理日志切片只读；全量审计保留 auditor/super_admin |
| 原 CHG 中 org_id IN (NULL, ?) 查询写法 | 统一替换为 MySQL 正确写法并在 Repo 封装 |

结论

本文件发布后，建议将原 SDD/SYS/BAD/FED/GOV/CHG 标记为“参考基线”，由本统一开发文档承担 v1.1 的唯一实施与评审入口。后续新增设计通过 ADR 与变更单方式追加，而不再并行维护多份互相引用的主文档。