产品智能检测 Agent 平台

角色功能模块划分与改造基线说明书

Role Function Module Specification · v1.0.0

基于五大角色、三工作台、层级 Agent 与共享记忆治理的项目大改基线

| 文档编号 | PIAP-RFM-010 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0.0（Baseline Edition） |
| 文档名称 | 产品智能检测 Agent 平台角色功能模块划分与改造基线说明书 |
| 发布日期 | 2026-05-10 |
| 适用对象 | 产品负责人 / 架构师 / 后端 / 前端 / Agent 编排 / LLMOps / QA / SRE |
| 密级 | 内部使用 |
| 参考资料 | 角色图、功能图、PIAP-DEV-007、PIAP-INT-008、共享记忆层级代理开发文档 |
| 效力说明 | 本文件用于后续项目大改的角色功能拆分、菜单规划、接口边界和验收基线 |

执行摘要 本文件将平台角色图中的系统管理员、应用开发者、平台运营、算法工程师、终端用户五大角色，拆解为可实施的一、二级功能模块和细小功能点，并与 app、ops、governance 三工作台、多智能体 Manager + 共享记忆黑板结构、AI 质量治理和权限模型对齐。后续项目大改应以本文件作为功能范围、菜单规划、接口拆分和验收依据。

# 目录

为避免 Word 域更新差异，本版采用静态目录；后续若转为正式版模板，可替换为自动目录字段。

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 文档说明 |
| 2 | 平台角色模型 |
| 3 | 系统管理员功能模块 |
| 4 | 应用开发者功能模块 |
| 5 | 平台运营功能模块 |
| 6 | 算法工程师功能模块 |
| 7 | 终端用户功能模块 |
| 8 | 跨角色公共模块 |
| 9 | 多智能体与共享记忆专项模块 |
| 10 | 权限矩阵与菜单映射 |
| 11 | 分阶段改造路线 |
| 12 | 验收标准与维护规则 |

# 1. 文档说明

## 1.1 文档目的

本文件用于指导产品智能检测 Agent 平台后续大改，将角色图中的五类用户转化为可实施的功能模块、权限边界、菜单结构、接口范围和验收标准。

本文件不替代数据库设计、接口文档或前端页面设计，但为这些后续文档提供统一的角色视角和功能边界。

## 1.2 适用范围

适用于平台前端菜单重构、后端 RBAC/ABAC 权限改造、Agent Ops 工作台、治理工作台、终端应用工作台、共享记忆治理能力和质量评估闭环。

## 1.3 参考资料

| 资料 | 用途 |
| --- | --- |
| PIAP_DEV_007_v1_1_0_master.docx | 统一开发文档，提供整体开发基线和规范口径 |
| PIAP_INT_008_three_workspace_collab_spec_v1_0_0.docx | 三工作台协作规范 |
| docs/ROLE_CONSOLIDATION_INTERFACE_STRATEGY.md | 角色合并和接口兼容策略 |
| docs/AGENT_OPERATOR_WORKSPACE_CONTRACT.md | agent_operator 与 workspace claims 契约 |
| develop_md/shared_memory_hierarchical_agent_development.md | 共享记忆数据层与层级代理演化层开发说明 |
| 角色图.png / 功能图.png | 五大角色、业务功能和多智能体分层结构来源 |

## 1.4 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Workspace | 工作台入口，目前统一为 app、ops、governance 三类。 |
| Capability | 能力开关，用于控制私有 RAG、自定义 Workflow、GPU 优先级等高级功能。 |
| Manager Agent | 管理智能体，负责任务路由、上下文读取、冲突协调和结果聚合。 |
| 共享记忆黑板 | 受治理的上下文复用层，包括 MySQL 事实源、Qdrant 索引、事件日志和依赖边。 |
| candidate_memory | 候选记忆，尚未经过写入门控，不能被其他业务 Agent 当作可靠上下文使用。 |
| structured_memory | 通过门控后的正式共享记忆，具有来源、版本、权限、可信度和使用策略。 |

# 2. 平台角色模型

## 2.1 五大角色总览

| 角色 | 主要工作台 | 职责定位 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | governance / app / ops | 负责平台级控制面、组织和租户治理、安全合规、基础资源、预算和成本边界，是全平台最高治理角色。 |
| 应用开发者 | ops | 负责构建和调整 AI 应用能力，包括 Agent、Prompt、RAG、Workflow、工具链和应用版本发布。 |
| 平台运营 | ops / governance | 负责平台运行质量、应用生命周期、模型运营、数据运营和业务增长分析，是日常运营与发布协同角色。 |
| 算法工程师 | ops / governance | 负责数据工程、模型训练、模型评测、实验追踪和模型部署，是模型能力与评测体系建设角色。 |
| 终端用户 | app | 负责使用 AI 应用完成检测、问答、结果查看、反馈和业务闭环。终端用户可细分为标准用户与专业用户。 |

## 2.2 角色与工作台关系

| Workspace | 名称 | 核心能力 | 主要角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| app | 应用工作台 | 任务、结果、问答、证据链、反馈、报告导出 | 终端用户、系统管理员、部分分析/运营角色 |
| ops | 运维工作台 | Agent、Prompt、Workflow、RAG、模型运营、数据运营、发布 | 应用开发者、平台运营、算法工程师、系统管理员 |
| governance | 治理工作台 | 用户权限、安全审计、成本、AI 质量、Trace、审批、记忆治理 | 系统管理员、平台运营、算法工程师 |

## 2.3 角色设计原则

角色决定权限，工作台决定入口，模块决定能力，capability 决定高级功能开关。后续不要将五大角色实现为五套孤立系统，而应在统一认证、统一权限和统一审计底座上按角色开放能力。

系统应保留角色兼容层。已有 admin、inspector、analyst、agent_operator、api_service 可作为后端最小 RBAC 角色；角色图中的应用开发者、平台运营、算法工程师可通过 roles + workspaces + capabilities 组合体现。

设计约束 终端用户中的“标准用户”和“专业用户”不一定需要拆成两个后端强制角色，优先通过 capability 控制高级能力，例如 private_rag、custom_prompt、custom_workflow、cot_control。

# 3. 系统管理员功能模块

## 3.1 角色定位

负责平台级控制面、组织和租户治理、安全合规、基础资源、预算和成本边界，是全平台最高治理角色。

## 3.2 功能模块清单

| 一级模块 | 二级模块 | 细小功能模块 | 主要数据 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权限管理 | 用户管理 | 创建用户、停用用户、重置密码、用户状态过滤、用户角色调整 | users / auth / audit_logs |
| 权限管理 | 角色与菜单 | 角色定义、菜单权限、按钮权限、旧角色映射、新角色兼容 | roles / permissions / menu_policy |
| 权限管理 | 租户与组织 | 组织创建、租户隔离策略、跨租户访问禁止、组织级参数 | orgs / tenant_policy |
| 安全审计 | 登录审计 | 登录失败、异常 IP、Token 刷新、会话过期、设备追踪 | auth_events / security_logs |
| 安全审计 | 操作审计 | 配置变更、删除禁用、策略调整、导出下载、审批动作 | audit_logs / audit_outbox |
| 平台配置 | 模型接入 | 模型供应商、模型 Key、默认模型、降级模型、可用范围 | model_configs |
| 平台配置 | 存储与基础设施 | 对象存储、向量库、MySQL、Redis、SSE、环境参数 | system_configs |
| 成本治理 | Token 配额 | 组织配额、用户配额、模型调用限额、超额阻断 | token_ledger / quota_policy |
| 成本治理 | GPU 与账单 | GPU 优先级、预算预警、成本汇总、调用明细导出 | billing / gpu_quota |
| 治理审批 | 高风险动作 | 模型发布审批、组织级删除、共享记忆高风险回滚审批 | approval_requests / rollbacks |

## 3.3 权限边界

系统管理员拥有平台控制面最高权限，但跨租户数据原文、模型供应商密钥和高风险共享记忆回滚仍需记录审计事件，并按合规策略控制可见范围。

# 4. 应用开发者功能模块

## 4.1 角色定位

负责构建和调整 AI 应用能力，包括 Agent、Prompt、RAG、Workflow、工具链和应用版本发布。

## 4.2 功能模块清单

| 一级模块 | 二级模块 | 细小功能模块 | 主要数据 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 编排 | Agent 定义 | 创建 Agent、配置角色说明、绑定工具、配置输入输出契约 | agent_definitions |
| Agent 编排 | 父子图配置 | Manager 父图、业务子图、治理子图、子图版本和拓扑展示 | topology_catalog |
| Agent 编排 | 路由策略 | 按意图、文件类型、任务类型、风险等级选择 Agent 或子图 | intent_routes |
| Prompt 工程 | 模板管理 | 系统提示、任务提示、变量参数、输出格式、约束规则 | prompt_versions |
| Prompt 工程 | 版本与优化 | 版本对比、DSPy 配置、自动编译、回滚、效果比较 | prompt_dspy_configs |
| RAG 配置 | 知识库绑定 | 选择知识库、配置 RAG 空间、绑定产品线和任务类型 | rag_spaces |
| RAG 配置 | 召回策略 | 分段策略、top_k、重排策略、引用范围、冲突检测开关 | rag_policies |
| 工作流设计 | 流程节点 | 多步骤流程、异常兜底、人工接管、任务状态转移 | workflow_versions |
| 工具链配置 | 工具接入 | 检测工具、文件解析、企业查询、实验数据工具、权限白名单 | tool_registry |
| 应用发布 | 测试与发布 | 测试应用、灰度发布、版本冻结、回滚目标、发布反馈分析 | release_records |

## 4.3 权限边界

应用开发者可以配置 Agent、Prompt、RAG 与 Workflow，但不能直接修改预算、GPU、账单、模型供应商密钥，也不能绕过发布审批直接影响线上默认版本。

# 5. 平台运营功能模块

## 5.1 角色定位

负责平台运行质量、应用生命周期、模型运营、数据运营和业务增长分析，是日常运营与发布协同角色。

## 5.2 功能模块清单

| 一级模块 | 二级模块 | 细小功能模块 | 主要数据 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用运营 | 模板审核 | Agent 模板审核、应用模板推荐、上架下架、使用反馈分析 | app_templates / review_logs |
| 应用运营 | 发布协同 | 发布单创建、灰度比例、发布观察、回滚申请、发布公告 | release_records |
| 模型运营 | 模型版本 | 模型版本登记、可用模型列表、灰度模型、默认模型切换 | model_versions |
| 模型运营 | 调用监控 | 调用量、延迟、错误率、供应商降级、SLA 观察 | model_invocations |
| 数据运营 | 数据质量 | 数据缺失、重复、异常、更新频率、质量评分 | data_quality_reports |
| 数据运营 | 标注任务 | 标注任务创建、分配、抽检、审核、标注版本管理 | label_tasks |
| 数据运营 | 数据审核 | 新增标准、案例、企业数据、监管文件审核入库 | data_review_queue |
| 运营分析 | 用户行为 | 访问路径、任务创建、功能使用、留存、转化 | user_behavior_events |
| 运营分析 | 业务报表 | 产品线、渠道、任务类型、风险分布、质量趋势报表 | analytics_reports |
| 运营分析 | 成本分析 | 成本结构、模型成本、用户成本、ROI、套餐消耗 | billing_summary |

## 5.3 权限边界

平台运营可以进行模板审核、运营分析、灰度协同和数据运营，但高风险发布、跨组织数据处理和治理侧策略变更需要管理员审批。

# 6. 算法工程师功能模块

## 6.1 角色定位

负责数据工程、模型训练、模型评测、实验追踪和模型部署，是模型能力与评测体系建设角色。

## 6.2 功能模块清单

| 一级模块 | 二级模块 | 细小功能模块 | 主要数据 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据工程 | 数据接入 | 上传数据集、导入实验数据、企业数据、监管数据、外部样本 | datasets / import_jobs |
| 数据工程 | 数据处理 | 清洗、去重、脱敏、切分、标注、版本控制 | dataset_versions |
| 数据工程 | 评测集管理 | 标准测试集、污染样本集、回归测试集、黄金样本维护 | evaluation_sets |
| 模型训练 | 训练任务 | 创建训练任务、选择基础模型、超参配置、训练调度 | training_jobs |
| 模型训练 | 微调管理 | LoRA/微调任务、训练日志、checkpoint、训练成本统计 | fine_tune_runs |
| 模型评测 | 离线评估 | 基准测试、准确率、召回率、引用覆盖率、稳定性评分 | offline_eval_runs |
| 模型评测 | 线上验证 | A/B 测试、灰度实验、线上指标、用户反馈关联 | online_experiments |
| 实验追踪 | 实验记录 | 参数、指标、数据版本、模型版本、Prompt 版本关联 | experiment_runs |
| 模型部署 | 服务部署 | 模型服务发布、弹性扩容、健康检查、回滚和降级 | deployment_records |
| 质量分析 | 错误归因 | 坏例分析、污染样本分析、规则命中分析、修复建议 | quality_traces |

## 6.3 权限边界

算法工程师可以管理数据集、实验、训练、评测和部署申请，但线上模型切换、默认模型替换和跨租户样本使用需要治理审批。

# 7. 终端用户功能模块

## 7.1 角色定位

负责使用 AI 应用完成检测、问答、结果查看、反馈和业务闭环。终端用户可细分为标准用户与专业用户。

## 7.2 功能模块清单

| 一级模块 | 二级模块 | 细小功能模块 | 主要数据 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务中心 | 任务创建 | 上传图片/文件、选择产品线、选择检测标准、填写任务说明 | inspection_tasks |
| 任务中心 | 任务跟踪 | 查看执行进度、SSE 实时状态、失败重试、历史任务过滤 | task_runs / sse_events |
| 智能问答 | 文件问答 | 基于上传文件、知识库、检测结果进行问答和追问 | chat_sessions |
| 智能问答 | 专业控制 | 专业用户可选择知识库、调整 Prompt、控制 RAG/CoT 开关 | user_preferences |
| 检测结果 | 质量结论 | 查看通过/不通过、风险等级、缺陷列表、综合评分 | inspection_results |
| 证据链 | 引用溯源 | 查看 RAG 引用、检测指标、实验数据、推理链和来源链 | citations / trace_logs |
| 复检整改 | 复检申请 | 提交复检、召回、整改、处置记录和处理状态 | remediation_records |
| 反馈中心 | 结果反馈 | 点赞点踩、问题标注、人工纠错、反馈分类和备注 | result_feedbacks |
| 内容导出 | 报告输出 | 导出检测报告、证据清单、处置建议和任务归档内容 | report_exports |
| 个人配置 | 能力配置 | 默认知识库、默认输出格式、通知偏好、私有 Prompt | user_settings |

## 7.3 权限边界

终端用户只能访问自身或授权范围内的任务、结果、证据和反馈。专业用户可获得更高的配置能力，但配置默认只在个人、项目或租户授权范围内生效。

# 8. 跨角色公共模块

公共底座模块为所有角色提供统一能力，不应在各工作台重复实现。后续大改应优先抽象为共享服务、共享 API 和共享前端组件。

| 公共模块 | 细小功能点 | 主要角色 | 主要数据 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份认证与租户 | 登录、刷新 Token、退出、会话管理、租户隔离、组织上下文 | 所有角色 | auth / users / orgs |
| RBAC/ABAC 权限 | 角色、菜单、按钮、数据范围、能力开关、workspace claims | 所有角色 | permissions / capabilities |
| 工作台路由 | app、ops、governance 三工作台，按角色与 claims 展示菜单 | 所有角色 | frontend router / auth.store |
| 审计日志 | 登录、配置、发布、删除、导出、回滚等关键动作审计 | 管理员 / 治理角色 | audit_logs |
| 消息通知 | 任务完成、质量告警、预算预警、发布状态、模型降级 | 所有角色 | notifications / SSE |
| 文件与资产 | 文件上传、样品图片、检测报告、数据集、模型资产管理 | 终端用户 / 算法 / 开发 | assets / object_storage |
| Trace 链路 | request_id、task_id、trace_id、result_id、release_id 串联 | 所有角色 | trace_logs |
| 配额与成本 | Token、GPU、模型调用、预算、套餐、账单和成本分析 | 管理员 / 运营 | billing / token_ledger |

统一主键链 任务、结果、反馈、发布、模型调用和共享记忆必须通过 request_id、task_id、trace_id、result_id、release_id、memory_id 等稳定 ID 串联，避免后续审计和回滚无法定位。

# 9. 多智能体与共享记忆专项模块

## 9.1 推荐通信结构

平台推荐采用 Manager + 共享记忆黑板结构。Manager Agent 负责调度和协调，专业 Agent 不直接点对点通信；跨 Agent 的上下文复用通过受控 memory_context、候选记忆、写入门控和正式共享记忆完成。

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 用户任务进入 Manager Agent，生成 task_context 并加载 memory_context。 |
| 2 | Manager 根据任务类型、风险、文件类型和策略选择一个或多个专业 Agent 子图。 |
| 3 | 专业 Agent 输出结构化结果和候选记忆，不直接写数据库。 |
| 4 | candidate_memory_builder 将输出转为候选记忆，write_gate_node 执行写入门控。 |
| 5 | 通过门控的记忆进入 memory_items、memory_events、dependency_edges 和 Qdrant 索引。 |
| 6 | 污染告警后进入 provenance、propagation、rollback、evaluation 治理分支。 |

## 9.2 专项模块清单

| 模块 | 细小功能点 | 设计要求 | 主要节点 / 服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager Agent | 任务接收、上下文读取、路由决策、冲突协调、结果聚合 | 控制任务流，不直接写数据库 | MemoryManagerAgent |
| 专业 Agent 子图 | 市场监控、舆情、态势推演、监督抽查、实验检测、质量判定 | 负责专业分析和候选输出 | worker subgraphs |
| 共享记忆黑板 | memory_items、memory_events、dependency_edges、Qdrant 索引 | 承载受治理上下文复用 | MemoryService |
| 候选记忆 | 从 Agent 输出中提取有价值内容，形成待审核 candidate_memory | 业务 Agent 不直接写正式记忆 | candidate_memory_builder |
| 写入门控 | 来源、scope、权限、RAG 冲突、trust_score、状态判定 | 决定 active / isolated / rejected / disabled | write_gate_node |
| 受控检索 | MySQL 权限过滤、Qdrant 召回、回表校验、重排、输出 memory_context | 记忆只作为历史经验或上下文提示 | memory_search |
| 污染监控 | 发现低可信记忆、RAG 冲突、跨 Agent 传播风险和异常读取 | 触发治理分支 | contamination_monitor_node |
| 来源追踪 | 根据事件日志、依赖边、RAG 日志、工具日志重建来源链 | 不依赖 LLM 自我解释 | provenance_node |
| 传播子图 | 沿 read_by、derived_from、version_parent、tool_result 等边扩展影响范围 | 定位直接、间接、疑似污染 | propagation_graph_node |
| 局部回滚 | 删除、降权、隔离、补丁、分支、重放验证和审计记录 | 最小破坏地恢复协作状态 | rollback_planner |

## 9.3 各角色在记忆治理中的职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 审批高风险记忆策略、组织级删除、审计导出、跨角色回滚授权 |
| 应用开发者 | 配置记忆工具、子图接入、memory_context 使用方式和候选记忆生成规则 |
| 平台运营 | 观察召回效果、反馈命中质量、配置运营侧记忆策略和发布评估 |
| 算法工程师 | 构造污染样本集、评测恢复效果、分析错误归因和评测指标 |
| 终端用户 | 通过反馈、纠错、复检结果间接形成候选记忆，不直接操作共享记忆库 |

# 10. 权限矩阵与菜单映射

## 10.1 角色权限总表

| 角色 | 工作台范围 | 权限动作 | 限制说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 全部工作台 | 查看、创建、编辑、删除、审批、发布、回滚、审计导出 | 平台级最高权限，跨租户原文访问仍需合规策略约束 |
| 应用开发者 | ops | 创建、编辑、测试、发布申请、回滚申请、查看实验 | 不能修改平台预算、GPU、模型供应商密钥 |
| 平台运营 | ops / governance | 审核、上架下架、灰度、监控、分析、发布协同 | 高风险发布和组织级策略需管理员审批 |
| 算法工程师 | ops / governance | 数据处理、训练、评测、实验、部署申请、质量分析 | 不能绕过治理审批直接替换线上默认模型 |
| 终端用户-标准 | app | 使用、上传、查看、反馈、导出个人/授权范围内容 | 不能改 Agent、Prompt、模型和共享策略 |
| 终端用户-专业 | app | 标准用户能力 + 私有 Prompt、知识库选择、RAG/CoT 控制 | 配置仅在个人或授权项目范围生效 |

## 10.2 工作台菜单映射

| 路径 | 功能范围 | 角色范围 | Workspace |
| --- | --- | --- | --- |
| /app/dashboard | 应用首页、任务概览、风险看板 | 所有已登录用户 | app |
| /app/tasks | 任务中心、任务运行、上传与状态跟踪 | admin / inspector / analyst / agent_operator / end_user | app |
| /app/results | 检测结果、证据链、报告导出 | admin / inspector / analyst / end_user | app |
| /app/feedbacks | 结果反馈、纠错、复检申请 | admin / inspector / analyst / end_user | app |
| /ops/agents | Agent 管理、运行状态、拓扑 | admin / agent_operator / developer | ops |
| /ops/prompts | Prompt 工程、DSPy 优化、版本回滚 | admin / agent_operator / developer | ops |
| /ops/rag | RAG 配置、知识库、召回分析 | admin / agent_operator / developer | ops |
| /ops/releases | 应用发布、灰度、回滚申请 | admin / agent_operator / platform_operator | ops |
| /governance/admin/users | 用户、角色、组织、租户配置 | admin | governance |
| /governance/quality/report | AI 质量报告、稳定性评估、模型对比 | admin / analyst / algorithm_engineer | governance |
| /governance/quality/tracing | Trace、证据链、问题归因 | admin / analyst / algorithm_engineer | governance |
| /governance/memory | 共享记忆审计、污染传播、回滚验证 | admin / analyst / agent_operator | governance |

## 10.3 Capability 开关建议

| Capability | 控制能力 | 建议开放角色 |
| --- | --- | --- |
| private_rag | 私有知识库和专属 RAG 空间 | 专业用户 / 应用开发者 / 算法工程师 |
| custom_prompt | 私有 Prompt、输出格式和变量参数 | 专业用户 / 应用开发者 |
| custom_workflow | 自定义工作流、意图路由和异常兜底 | 应用开发者 / 专业用户 |
| cot_control | 控制 CoT、推理链展示和高级问答策略 | 专业用户 / 算法工程师 |
| gpu_priority | 训练、评测或高并发任务的 GPU 优先级 | 算法工程师 / 管理员 |
| high_quota | 更高 Token、文件大小、并发和调用配额 | 专业用户 / 运营配置 |
| memory_governance | 查看共享记忆审计、传播图和回滚记录 | 管理员 / agent_operator / analyst |

# 11. 分阶段改造路线

项目大改不建议一次性重写。推荐先统一公共底座，再按 app、ops、governance 三工作台补齐角色功能，最后接入共享记忆治理闭环。

| 阶段 | 改造目标 | 主要范围 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 公共底座重构 | 统一角色、workspace claims、权限判断、菜单路由、审计日志 | 登录后仅展示授权工作台；旧角色映射兼容 |
| Phase 2 | App 工作台完善 | 任务中心、检测结果、证据链、反馈、报告导出、专业用户配置 | 终端用户能完成检测闭环并提交反馈 |
| Phase 3 | Ops 工作台完善 | Agent 管理、Prompt、RAG、Workflow、发布、模型和数据运营 | 应用开发者和运营能完成配置、测试、灰度和回滚申请 |
| Phase 4 | Governance 工作台完善 | 安全审计、成本治理、AI 质量、模型对比、质量追踪 | 管理员和算法人员能定位质量问题并形成治理动作 |
| Phase 5 | 共享记忆治理接入 | Manager + 黑板、候选记忆、写入门控、污染传播、局部回滚 | 能追踪污染来源、影响范围并完成恢复验证 |

## 11.1 后端改造重点

| 领域 | 改造重点 |
| --- | --- |
| 权限与认证 | 统一 roles、capabilities、workspaces、default_workspace；后端权限仍以服务端 RBAC/ABAC 为准。 |
| 模块 API | 按 app、ops、governance 拆分 API 边界，避免页面直接依赖跨工作台内部接口。 |
| 审计与 Trace | 所有关键动作写入 audit_logs，任务链路写入 trace_id，记忆读写写入 memory_events。 |
| Agent 服务 | LangGraph 节点不直接写 ORM 或 Qdrant，统一通过 service/tool 层访问。 |

## 11.2 前端改造重点

| 领域 | 改造重点 |
| --- | --- |
| 路由 | 统一 /app、/ops、/governance 前缀，登录后按 default_workspace 跳转。 |
| 菜单 | 菜单按 workspace + role + capability 生成，按钮级权限通过 composable 判断。 |
| 页面 | 终端使用、运维配置、治理审计分离，避免一个页面承载多个角色的冲突流程。 |
| 可观测 | 任务进度、发布状态、质量告警、预算告警和模型降级通过统一通知/SSE 进入页面。 |

# 12. 验收标准与维护规则

## 12.1 验收标准

| 验收域 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 角色权限 | 同一账号登录后只看到有权限的 workspace、菜单、按钮和数据范围 |
| 公共底座 | roles、plan_tier、capabilities、workspaces、default_workspace 全链路生效 |
| 应用闭环 | 任务创建、执行、结果查看、证据链、反馈、复检整改可串联 |
| 运维闭环 | Agent/Prompt/RAG/Workflow 可配置、测试、发布申请、灰度观察和回滚 |
| 治理闭环 | 质量告警、Trace、模型对比、预算预警、发布审批能影响线上能力 |
| 记忆治理 | 专业 Agent 输出先成候选记忆，写入必须过门控，污染后可生成传播子图 |
| 数据一致性 | request_id、task_id、trace_id、result_id、release_id、memory_id 可串联审计 |
| 安全合规 | 跨租户、跨角色、跨用户访问默认禁止，高风险回滚进入人工审批 |

## 12.2 文档维护规则

任何角色、工作台、capability、共享记忆策略和高风险权限的变更，必须先更新本文件或形成新的 ADR，再进入接口、数据库和前端实现。

若后续将角色图中的五大角色进一步映射为数据库角色，应同步更新登录 claims、权限检查、路由守卫、菜单配置、审计规则和验收测试。

## 12.3 后续产物建议

| 产物 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD | 按角色和工作台拆分产品需求文档，定义页面流程和用户故事。 |
| API 文档 | 为 app、ops、governance 分别定义接口契约、鉴权规则和错误码。 |
| 数据库设计 | 补充 entitlements、capabilities、approval、memory governance 等表结构。 |
| 前端菜单规范 | 明确每个菜单项、按钮、页面状态和角色可见性。 |
| 测试计划 | 覆盖角色权限、三工作台流程、Agent 协作、记忆治理和回滚。 |